## Slide 1
基于“市场-产品-用户”多维大数据的汽车决策
智能体及专用模型工具链开发
项目负责人：任焕焕
申报单位：中汽数据有限公司
2026年5月8日
Notes: {}

## Slide 2
01 项目背景及必要性
02 研究内容与创新点
03 项目考核指标
04 经费及实施周期
05 预期成果和转化预期
Notes: 立项模板，可根据自身情况酌情增加内容

## Slide 3: 产业变革下车企的决策需求正在发生质变
AI浪潮正在重构汽车产业决策范式，从“要数据/报告”到“要可执行的决策答案”。典型决策场景存在明显痛点。
行业需求在变
五个典型场景的痛点
场景
行业需求已经变化，现有服务模式无法满足。五个场景的痛点相互叠加，导致车企系统性决策需求尚未被满足。
周度响应
市场投放
产品定义
成本控制
决策所需的多维信息相互割裂，无法形成从“问题识别”到“答案交付”的闭环
用户运营
周度销量数据安全流通要求导致车企无法获取
策略靠对标、
定价缺数据
需求模糊、
分析低效
数据不透明、
缺乏行业基准
画像粗糙、
流失无预警
现实痛点
本质问题
车企满足于“被提供数据”或“被提供报告”
他们需要的是
“被交付决策“
过去
现在
低频、战略级
（月度/季度）
单变量
（销量/市占率）
精英化
（少数高管）
高频、战术级
（周度/天级）
多维度
（市场+产品+用户+成本）
分布式
（多层级）
决策
频率
决策
复杂度
决策
主体

## Slide 4: 供给端传统服务模式被夹击，必须抢抓站稳价值链的窗口期
车企客户向上内化AI能力，咨询巨头加速方法论智能化，传统服务模式面临双向替代，中汽数据需向“智能决策基础设施服务商”转型
车企客户
25年11月，智己以多智能体协同方式，支持AI方案选型、需求打包分发和辅助咨询，整合相关数据，挖掘场景需求，将专业领域知识参数化结构化
车企正在自建AI能力，我们的客户逐渐成为我们的竞争者
25年4月，一汽发布智能体OpenMind，可解析全量数据，自动追溯指标和定位关键元数据，生成思维推理链，识别市场波动根因并提供策略建议
咨询巨头
咨询公司正在“向上切入”，构建服务+技术双重壁垒，挤压我们竞争空间
数字时代
规律
数字化时代的经济规律重构行业竞争逻辑，不是“要不要做”而是“生存还是淘汰”
内部转型——提出AI转型SCALE-up方法论，已梳理出83个汽车研发AI应用场景，提供AI产品概念验证服务
规模经济——规模经济边界后移，头部效应显著
数据来源：IDC中国，麦肯锡，公开信息
网络效应——加速迭代，壁垒越来越强
外部合作——联手AWS，成立AMG，打造AI驱动的供应链操作系统，使得车型规格层面的预测准确率达85%，库存减少60%，客户满意度提升15%

## Slide 5: 研究需求：从五个场景痛点中提炼三大核心技术难题
场景痛点共同指向一个本质：多维决策信息无法自动形成闭环，必须分层突破数据、模型、系统三个层面的技术断点，这正是本课题要研究解决的核心方向。
01
数据层
02
模型层
03
系统层
核心症结： 多源数据格式、粒度、语义各异，模型应用难以跨模态对齐
难点一：多源异构数据语义对齐
难点二：垂直领域知识嵌入与可解释推理
核心症结： 从用户需求语义到成本影响的因果推理链，依赖汽车领域专属知识，通用模型无法实现可解释的量化映射。
难点三：多决策模型协同调度
核心症结：不同决策场景下的推理结果相互割裂，缺乏跨场景联动机制，无法形成端到端的综合决策能力。
突
破
方
向
1
统一数据底座，实现跨域数据语义融合
2
构建汽车垂直领域，知识驱动的可解释大模型
3
搭建可协同调度与多任务联动智能体决策系统
实现从“数据不通、模型不懂、决策不协”到“数据统一、模型专用、智能体协同”的三层递进突破。

## Slide 6: 项目意义：国家战略落地、集团能力布局、中汽数据转型的三重价值统一
本项目是从“数据”到“决策”的全链条技术突破，是服务国家AI战略、支撑集团业务布局、实现公司大数据业务转型升级的关键技术载体。
高质量推动价值创造
“智能决策基础设施服务商”转变
响应国家“人工智能+”行动
服务国家战略
打造AI技术在汽车产业决策场景的典型落地应用，形成可复制、可推广的行业标杆。
支撑集团战略布局
支撑集团在汽车数智化服务领域的战略布局和业务增长。
提升公共基础领域国家级数据基础设施建设应用成效。
承接中汽数据战略定位
沉淀三项不可替代的核心技术资产。
是中汽数据实现战略升级的核心抓手。

## Slide 7
01 项目背景及必要性
02 研究内容与创新点
03 项目考核指标
04 经费及实施周期
05 预期成果和转化预期
Notes: 立项模板，可根据自身情况酌情增加内容

## Slide 8: 研究目标：分层突破三大技术难点，构建端到端决策智能体
目标3：决策智能体
决策出口
核心任务：构建大模型调度+专用模型执行的协同架构，实现端到端决策交付。
目标：通过自然语言交互，自动完成任务拆解、调度与结果整合，输出决策建议。
目标2：垂直领域模型
核心引擎
核心任务：研发汽车行业专用模型，实现“需求→产品→成本”的自动推理
目标：提供可解释、可推理的专业模型能力，支撑上层复杂决策。
目标1：统一数据底座
坚实基石
核心任务：打通多源异构数据，统一框架与计算。
目标：提供标准化、语义一致的数据输入，解决异构问题。
先让数据说“同一种语言”，再让模型“懂汽车、会推理”，最后让系统“可交互、可协同”。

## Slide 9: 研究路线：数据底座→垂直模型→决策智能体三层递进
数
据
底
座
用户“画像-需求-评价”标签数据集
BOM级成本工程高质量数据集
汽车通信融合高质量数据集
结构化数据：市场+配置+BOM+通信数据等
非结构化数据：用户访谈+口碑+声量+论坛评价
知识图谱+向量数据库+ 隐私计算 + BERT+UIE语义解析
研究内容一：跨模态汽车产业数据语义对齐与高质量语料库构建
垂
直
模
型
研究内容二：数据驱动的汽车产业垂直领域专用模型研发
周度智能分析与问答模型
市场机会识别与产品投放决策模型
用户洞察与配置选择决策模型
产品竞争力评价模型
汽车-通信保客运营决策模型
决
策
智
能
体
研究内容三：汽车决策智能体平台及专用模型工具链开发
周度数据交付工具
市场战略性机会决策工具
产品与降本决策工具
用户洞察与配置决策工具
汽车通讯营销决策运营工具
交互层
推理层
理解意图
生成回复
调度层
拆解任务
汇总推理结果
调用垂直模型
通用大模型
垂直领域模型
采用三层递进的技术路线：先构建数据底座，再研发垂直领域模型，最后集成决策智能体。
提供推理能力
提供数据基础

## Slide 10: 研究内容一：跨模态汽车产业数据语义对齐与高质量语料库构建
关键问题：中汽数据拥有独家的周度销量、BOM级成本、汽车-通信融合数据，若无法实现对核心数据资产的有效语义对齐和避免数据外流的新型调用方式，将无法构建高壁垒的AI决策应用。
研究内容：应用基于知识图谱+向量数据库的多源融合、隐私计算、UIE语义解析等技术，打造涵盖市场、用户和产品的汽车产业高质量数据集，实现多源异构数据语义对齐。
打造三大高质量数据集
数据集名称 | 核心内容 | 目标
用户“画像-需求-评价”标签高质量数据集 | 用户分群、需求标签、满意度指数 | 融合静态画像、动态需求与主观评价，通过语义对齐，形成立体的用户全息档案
BOM级成本工程高质量数据集 | 核心部件、供应商、用量、制造成本、材料成本 | 实现产品配置-材料/零部件用量-制造工艺等成本影响因素的映射闭环
汽车-通信 融合高质量数据集 | 基本信息、家庭标签、消费特征、出行特征 | 实现汽车购买决策与用户多维标签的融合打通。
多源异构数据语义对齐技术
数据资源 | 类型 | 对齐目标 | 关键技术
市场流通数据 | 结构化数据 | 市场态势标签 | 时序特征抽取
产品配置数据 | 结构化数据 | 配置特征向量 | 知识图谱实体对齐
BOM数据 | 结构化数据 | 成本要素标签 | 树结构向量化
用户数据 | 非结构化文本 | 标准化画像-需求-评价标签 | BERT+UIE语义解析
汽车-通信数据 | 跨域结构化数据 | 数据融通及标签化 | 隐私计算+UIE语义解析
独家数据资源内化为AI时代核心竞争力

## Slide 11: 研究内容二：研发数据驱动的汽车产业垂直领域专用模型
应用因果推理框架+专家知识图谱技术，研发五大场景汽车产业垂直领域专用模型，实现汽车领域知识嵌入与可解释推理。
周度智能分析与
问答模型
市场战略性机会
决策模型
用户洞察与配置
选择决策模型
产品成本竞争力
评价模型
汽车-通信保客
运营决策模型
研发“懂汽车、会推理“的汽车产业垂直领域专用模型
用户需求词云及评价分类
深度聚类算法
BOM成本工程数据库
材料/工艺/规模因子
成本核算模型
车辆动静态数据
用户行为预测
用户流失预警
用户价值分层模型
活跃度变化分析模型
周度数据解读维度(同比、环比、份额等)
时间序列预测模型
周度销量约束条件
竞品趋势及归因分析
ARIMA时序预测
多元Logit细分市场预测模型
市场变化及归因分析
细分市场容量预判
产品竞争指数预测
产品风险评分
产品投放策略分析
用户群及配置优先级指标体系
配置组合评分
用户分群画像
产品配置决策
零部件成本核算
行业级成本对标评分
降本路径规划
高价值用户识别
精准营销方案
独特性：五大专用模型的训练以独家高质量数据集为支撑，具备“看别人看不到的趋势“的差异化决策能力

## Slide 12: 研究内容三：开发汽车决策智能体平台及专用模型工具链
应用协同编排和技能路由技术，开发融合通用模型与垂直模型的决策智能体，实现端到端自动化决策。
汽车决策智能体平台架构
智能体统一编排技能 / 工具，证据驱动、规则校验、共享记忆实现闭环
技能 / 工具能力层
周度数据交付工具
周报生成、竞品分析
证据回溯、异常预判
市场战略性机会决策工具
机会识别、风险预警
投放组合、市场清单
用户洞察与配置决策工具
用户聚类、需求洞察
配置推荐、优先级
产品与降本决策工具
成本核算、多维对标
降本方案、配置约束
汽车通讯营销决策运营工具
人群定位、AI 外呼
效果评估、反馈回流
智能体编排能力调用总线：按意图、上下文、证据选择技能/工具
规则校验审计
所有 技能/工具 产出统一校验：事实一致性、业务约束、权限审计、轨迹留痕
交互层：知识图谱证据引擎
用户意图解析后，生成证据链并送入Agent
用户意图输入
场景、目标
边界、时间
问题解析
约束识别
查询计划
图谱取证
事实、来源
置信度、证据包
规则校验
权限、产能
政策、价格带
证据链携带来源、时间、置信度，供智能体选择能力时复用
调度层：智能体协同编排核心
负责上下文、技能、工具与审计闭环
上下文装配
目标、证据
记忆、业务约束
能力路由
选择技能
匹配工具参数
工具执行
SQL、预测
配置、报表
轨迹审计
调用链、版本
可追溯记录
智能体按证据、记忆和工具状态调用上层 5 个能力模块
共享底座
多源数据
市场、产品、成本、营销
知识图谱
实体、关系、指标、证据链
标准协议
工具调用、参数、权限、留痕
共享记忆
事实、上下文、轨迹链
治理审计
脱敏、日志、版本控制
统一底座 + 标准协议 + 共享记忆
让智能体在多技能 / 工具间使用同一事实、同一上下文、同一轨迹链

## Slide 13: 协同决策案例：Agent 协同调度垂直模型，形成闭环方案
示例中Agent 基于大模型将问题拆解，协同调度各垂直模型进行统一任务编排与执行，输出高质量的解决方案。
用户问题：成本约束下优化车型配置，赢回竞品A流失年轻用户
Agent 贯穿：意图理解｜任务编排｜数据取证｜技能路由｜多模型交互｜规则校验｜方案产出
数据取证
本竞品市场销量
/本竞品配置数据
/本竞品用户口碑
/本竞品BOM成本
通用LLM模型
拆解问题
路由技能
维护上下文
市场分析垂直模型
找机会区间
用户洞察垂直模型
提需求权重
产品降本垂直模型
算配置取舍
整合分析
成本约束
价格带
规则留痕
解决方案交付
生成报告与行动清单
智能体任务编排
子任务队列
技能参数
调用轨迹
竞品销量趋势
识别抢流时段/价格带
配置差距
输出机会配置清单
年轻偏好
计算配置吸引力权重
口碑情感
定位流失原因/痛点
BOM成本核算
测算单车成本增量
配置组合优化
在预算内生成方案
规则校验
成本红线
产能/供应
事实一致性
方案生成
生成含市场分析、用户需求、配置建议和成本核算的完整决策建议报告
决策取舍
技能路由

## Slide 14: 研究创新点
将行业独家的周度销量、BOM成本、汽车-通信融合等核心数据资产，通过知识图谱与语义对齐技术等转化为可驱动AI的高质量决策数据集，构建了不可复制的数据壁垒。
本项目不是单点技术的改进，是实现从数据集构建到系统智能决策的全链条创新。
数据层
模型层
将汽车领域专家知识嵌入因果推理框架，突破通用大模型“只关联不归因”的局限，实现可解释、带约束的量化决策推演。
系统层
提出面向汽车决策的“共享记忆+协同编排+规则校验”智能体协同架构，让多专用模型在同一事实和上下文下协作推演，实现跨场景决策的端到端闭环。

## Slide 15
01 项目背景及必要性
02 研究内容与创新点
03 项目考核指标
04 经费及实施周期
05 预期成果和转化预期
Notes: 立项模板，可根据自身情况酌情增加内容

## Slide 16: 项目考核指标
考核指标覆盖数据、模型、智能体、知识产权、产业化五个维度，所有指标均量化、可测量、可验证。
成果类型 | 考核指标 | 指标要求
高质量数据集 | 用户“画像-需求-评价”标签高质量数据集 | 1套，数据标签不少于20个； 标签完整率≥95%
 | BOM级成本工程高质量数据集 | 1套，企业覆盖度≥10，车型覆盖度≥30，一级零部件条数≥600，核心字段完整率≥95%
 | 汽车通信融合高质量数据集 | 1套，动静态标签≥200项，并形成衍生数据因子≥8类，关键字段完整率≥95%。
汽车垂直领域 专用模型 | 周度数据智能分析与问答模型 | 1个，意图识别及问答准确率均不低于90%，且证据归因追溯率达到100%
 | 用户洞察与配置选择决策模型 | 1个，用户标签画像准确率≥90%、需求-配置偏好预测结果可解释性100%
 | 市场机会识别与产品投放决策模型 | 1个，配置决策时间缩短≥50%，产品投放策略归因覆盖率100%
 | 产品成本竞争力评价模型 | 1个，覆盖核心零部件品类≥30种，成本预测误差≤10%
 | 汽车-通信保客运营决策模型 | 1个，增换购意向人群识别覆盖率≥40%，保客价值分层提升比≥85%，决策归因覆盖率50%。
智能体平台及专用模型工具链 | 周度数据交付工具 | 1个，任务成功率≥92%，周报交付准时率≥95%，且人工成稿效率提升60%以上
 | 市场战略性机会决策工具 | 1个，正式版任务成功率≥90%、配置决策时间缩短≥50%
 | 用户洞察与配置选择决策工具 | 1个，正式版任务成功率≥90%、配置决策时间缩短≥50%
 | 产品与降本决策工具 | 1个，降本效果与预测偏差≤10%；系统稳定运行时间≥99.9%
 | 汽车-通讯全链路营销决策运营工具 | 1个，支持千万级保客人群分析与应用，保客激活有效率≥60%，触达成功率≥35%
知识产权 | 代表性论文 | 5篇
 | 发明专利 | 2项
 | 软件著作权 | 2项
产业化指标 | 应用于整车企业 | ≥5家（2027年）
 | 直接经济效益 | ≥1000万元（2027年）

## Slide 17
01 项目背景及必要性
02 研究内容与创新点
03 项目考核指标
04 经费及实施周期
05 预期成果和转化预期
Notes: 立项模板，可根据自身情况酌情增加内容

## Slide 18: 项目经费及实施周期
本项目计划申请中心经费480万元，中汽数据自筹300万元，实施周期18个月。
时间 | 重点任务 | 里程碑成果
2026.05-2026.12 | 数据底座构建 | 建成三大数据集，语义对齐验证
2026.1-2027.06 | 垂直模型研发 | 完成 5项 AI 模型验证版
2027.06-2027.11 | 智能体开发与集成 | 完成智能体平台集成，企业试点应用。
注：数据自筹300万元（人员费形式）
资金支出（万元） |  | 申请中心 预算 | 2026年 预算 | 2027年 预算 | 计算依据
资金总额 |  | 480 | 261.5 | 218.5 | 
分项 | 一、设备费 | 60 | 30 | 30 | 
 | 其中：1、设备购置费 | 0 | 0 | 0 | 
 | 2、试制费 | 0 | 0 | 0 | 
 | 3、改造租赁费 | 60 | 30 | 30 | 算力资源与云服务租赁费用：30万/年
 | 二、材料费 | 0 | 0 | 0 | 
 | 三、测试化验加工费 | 219 | 131 | 88 | 5大专用模型开发与测试131万元，智能体平台开发费88万元
 | 四、燃料动力费 | 0 | 0 | 0 | 
 | 五、差旅费 | 32 | 16 | 16 | 
 | 六、会议费 | 32 | 16 | 16 | 
 | 七、国际合作交流费 | 0 | 0 | 0 | 
 | 八、出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 84 | 42 | 42 | 数据采购40万/年，知识产权与论文发表2万/年
 | 九、无形资产 | 0 | 0 | 0 | 
 | 十、劳务费 | 0 | 0 | 0 | 
 | 十一、专家咨询费 | 5 | 2.5 | 2.5 | 专家咨询5万元
 | 十二、外协费 | 48 | 24 | 24 | 外协费24万/年

## Slide 19
01 项目背景及必要性
02 研究内容与创新点
03 项目考核指标
04 经费及实施周期
05 预期成果和转化预期
Notes: 立项模板，可根据自身情况酌情增加内容

## Slide 20: 预期成果
本项目不仅产出论文、专利等显性成果，更重要的是沉淀 3 大数据资产、5 大模型资产、一套 工具链产品，形成可持续迭代、可规模化复用的技术能力。
成果类别 | 具体成果 | 成果形态 | 可复用性
高质量数据集 | 用户画像-需求-评价标签数据集 | 标准化数据集 | 可服务多个车企、多个车型
 | BOM级成本工程数据集 | 标准化数据集 | 可持续更新迭代
 | 汽车通信融合数据集 | 标准化数据集 | 可扩展新的数据源
汽车垂直领域 专用模型 | 五大汽车垂直领域专用模型 | 可部署模型文件 | 可迁移至类似场景
 | 模型训练与评测框架 | 代码+文档 | 支持模型持续优化
智能体平台 | 五大场景决策技能工具 | 可部署软件系统 | 可产品化、可订阅制
知识产权 | 发明专利2项 | 专利证书 | 技术壁垒
 | 代表性论文5篇 | 论文发表 | 学术影响力
 | 软件著作权2项 | 软著证书 | 产品保护

## Slide 21: 成果转化预期
转化路径
收入类型 | 目标客户 | 定价模式 | 预计单价
智能体平台授权 | 整车企业等 | 年费订阅 | 100-200万元/年/家
高质量数据集订阅 | 整车企业、AI公司等 | API调用/按次 | 50-100万元/年/家
智能决策服务 | 整车企业、零部件企业等 | 项目制 | 30-100万元/次
打造可商业化运营的智能决策基础设施，以“平台授权锁定入口+数据订阅持续变现+智能决策服务兑现价值”为路径，预计未来三年累计贡献产值 8000 万元，实现经济价值与社会影响力双赢。
预期经济效益
年份 | 客户数量 | 成果转化收益
2027（启动期） | 5家 | 1000万元
2028（成长期） | 20家 | 3000万元
2029（成长期） | 30家+ | 4000万元+
预期社会效益
为全行业降本增效：避免单个车企重复建设，累计节约投入超亿元
赋能中小企业：为中小企业提供“用得起”的智能决策工具
影响力提升：提升中心在智能决策服务领域的行业话语权与品牌影响力